**THAM LUẬN**

**Tại Hội nghị trực tuyến để công bố hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD trước hạn trên địa bàn tỉnh và sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 thực hiện Đề án 06, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới**

Năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông được giao 10 nhiệm vụ triển khai Đề án 06. Tính thời tháng 07/2023 đã hoàn thành và thực hiện thường xuyên là 8/10 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ đã hoàn thành và thực hiện thường xuyên bao gồm: Tuyên truyền về Đề án 06, việc đánh thống nhất các ứng dụng dùng chung tại tỉnh với app VNeID, thường xuyên kiểm tra an toàn an ninh mạng, rà soát thông tin thuê bao chính chủ các nhà mạng trên địa bàn tỉnh, kết nối hệ thống thông tin quản lý hộ tịch Bộ Tư pháp, triển khai cấp chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức…, kết nối liên thông 02 dịch vụ của Sở Tư pháp, tham mưu tháo gỡ vướng mắc khó khăn khi triển khai nhiệm vụ Đề án 06. Trong đó còn 02 nhiệm vụ đang rà soát và thực hiện, cụ thể:

**1.** Rà soát, tham mưu UBND tỉnh đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai Đề án 06.

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp Sở Tài chính, Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tại Báo cáo số 843/BC-STTTT ngày 02/6/2023.

Ngày 30/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo rà soát lại nhu cầu đầu tư, cho phù hợp với các quy định hiện hành (tại văn bản số 519/VP-NC-KSTTHC).

Ngày 21/7/2023, 03 ngành Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công an đã họp rà soát lại và thống nhất giữ nguyên danh mục như đã trình ngày 02/6/2023. Tổng kinh phí: **15,6 tỷ**. Cụ thể như sau:

- Danh mục trang thiết bị (Thiết bị đọc mã vạch đa tia; Hệ thống Camera giám sát 08 kênh; Màn hình hiển thị kết quả TTHC; Hệ thống xếp hàng tự động; Bộ lưu điện; Hệ thống tra cứu hồ sơ TTHC; Bộ máy thu nhận CCCD và định danh điện tử; Máy tính xách tay; Thiết bị phát wifi): **10,1 tỷ.**

**-** Thuê kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính: **2,5 tỷ** (thuê trong 3 năm).

**-** Các nhiệm vụ chi thường xuyên phục vụ Đề án 06 (bao gồm công an tỉnh –huyện- xã): **3,0 tỷ.**

**Đề xuất, kiến nghị:**

Theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa các địa phương có trách nhiệm đảm bảo trang thiết bị tại bộ phận một cửa, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, để đẩy mạnh phục vụ triển khai Đề án 06 thì 03 ngành TT&TT, Tài chính, Công an thống nhất mua sắm tập trung danh mục các trang thiết bị trên để triển khai cho các đơn vị. Và giao Công an tỉnh chủ trì tổ chức mua sắm theo đúng quy định.

**2.** Xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử cá nhân, tổ chức phục vụ việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tháng 6/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thử nghiệm xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử cá nhân, tổ chức phục vụ việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm xảy ra việc truy xuất đột biến hơn 10.000 lệnh xử lý, tra cứu dịch vụ trong 01 ngày với Hệ thống CSDLQG về Dân cư, dẫn đến việc ngắt kết nối tự động giữ Hệ thống CSDLQG về Dân cư và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Ngày 24/7/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị của Bộ Công an, kiểm tra xác định sự việc trên. Hiện nay, Hệ thống đã được khôi phục kết nối.

**Đề xuất, kiến nghị:**

Đề nghị Công an tỉnh kiến nghị Bộ Công an cung cấp tài khoản cho phép tra cứu, báo cáo việc tổng hợp việc khai thác dịch vụ trên Hệ thống CSDLQG về Dân cư; Đồng thời, Bộ Công an cần có quy chế phối hợp với các địa phương trong việc khai thác dịch vụ trên Hệ thống CSDLQG về Dân cư.